SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ IV EDYCJI BUDŻETU

| Nr projektu | Tytuł projektu | Wartość projektu | Lokalizacja | Rodzaj projektu ( np. plac zabaw, siłownia) | Jednostka realizująca | Ostateczny koszt realizacji inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MILOWICE 200 601 zł |  |  |
| I/1 | Remont alejek w Parku z Kamieniem. | 197 601 zł | Park Milowice | alejki | MZUK | 197.600,74 zł |
| I/2 | Książki dla MBP - filia nr 19 | 3 000 zł | ul. Baczyńskiego | książki | Biblioteka | 3.000 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 487 344 zł |
| II/5 | Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla. | 487 344 zł | Park Dietla | fontanna /alejki/ nasadzenia | MZUK | 343.173,34 zł Plan na 2019 r.- 623 016,66 zł (resztki z IV edycji + V edycja) |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 272 305 zł |
| III/5 | Rewitalizacja skweru przy ul. Piłsudskiego/Ordonówny. | 272 305 zł | ul. Ordonówny | skwer | WIM | 257.601,28 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 307 823 zł |
| IV/2,9 | Modernizacja placu zabawi budowa siłowni, ul. W. Stwosza. | 307 203 zł | ul. Stwosza | plac zabaw, siłownia | WIM | 364.919,22 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 373 173 zł |
| V/3,4 | Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny. | 373 173 zł | ul. Maliny | remont drogi | MZUK | 388.209,9 zł |
| V/5 | Zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur- MBP- filia nr 4 | 3 000 zł | ul. Zamkowa | książki | Biblioteka | 3.000 zł |
| 364LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 428 826 zł |
| VI/4 | Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy. | 428 826 zł | Bulwar Czarnej Przemszy | ścieżka rowerowa | WIM | 863.781,52 zł (zadanie w trakcie realizacji) |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 397 917 zł |
| VII/1,12, 16 | Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i street workoutu, ul. Długosza. | 397 917 zł | ul. Długosza | plac zabaw, siłownia, street workout | WIM | 477.134,61 zł |
| VII/5 | Klimatyzacja w bibliotece MBP filia nr 14. | 15 000 zł | ul. Jagiełły | klimatyzacja | Biblioteka | 15.000 zł |
| VIII/9 | Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”. | 30 000 zł | ul. Stańczyka | czyszczenie koryta potoku | MZUK | 28.298,28 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 429 407 zł |
| VIII/10 | Budowa mini parku zielona strefa odpoczynku przy ul. BMC. | 429 407 zł | ul. BMC | skwer | WIM | 494.956,49 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 243 690 zł |
| IX/4 | Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej. | 243 690 zł | ul. Zapolskiej | parking | WIM | Zadanie będzie realizowane w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Zapolskiej z Hubala Dobrzańskiego. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 209 648 zł |
| X/3 | Rewitalizacja terenów zielonych ul. Kalinowa. | 209 648 zł | ul. Kalinowa | skwer | WIM | 256.560,28 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 257 886 zł |
| XI/3 | Zakup książek/lektur MBP filia nr 6. | 5 000 zł | ul. Wojska Polskiego | książki | Biblioteka | 5.000 zł |
| XI/4 | Montaż 8 stanowiskowej siłowni, ul. Dybowskiego. | 99 000 zł | ul. Dybowskiego | siłownia | WIM | 99.204,11 zł |
| XI/5 | Modernizacja placu zabaw i budowa street workoutu przy ul. Zagłębiowskiej. | 150 000 zł | ul. Zagłębiowska | plac zabaw, street workout | WIM | 149.803,22 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 266 723 zł |
| XII/1 | Budowa siłowni zewnętrznej ul. Zawodzie. | 105 000 zł | ul. Zawodzie | siłownia | WIM | 99.582,95 zł |
| XII/3 | Strefa sensoryczno-naukowa, ul. Biała Przemsza. | 140 000 zł | ul. Biała Przemsza | edukacyjny plac zabaw | WIM | 90.618,71 zł |
| XII/4 | Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce. | 126 723 zł | ul. Powstańców | wiata | WIM | 100.157,34 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 234 743 zł |
| XIII/8 | Mini plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul. Broniewskiego. | 120 000 zł | ul. Broniewski ego | plac zabaw, skwer | WIM | 127.674,98 zł |
| XIII/3 | Zakup książek oraz projektora do MBP filia nr 10. | 5 500 zł | ul. Główna | książki, projektor | Biblioteka | 5.500 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 477 zł |
| XIV/9 | Siłownia rekreacyjna zewnętrzna oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. | 149 477 zł | ul. Wiejska / ul. Zagórska | siłownia, skwer | WIM | 149.024,83 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 255 358 zł |
| XV/1 | Budowa zatoczek parkingowych na osiedlu Juliusz. | 130 000 zł | ul. Komandosów | miejsca parkingowe | MZUK | 129.811,54 zł |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 197 637 zł |
| XVI/2 | Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego. | 197 637 zł | ul. Gałczyńskiego | kontener | MOSiR | Zadanie realizowane w połączeniu z V edycją BO |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 434 zł |
| XVII/2 | Zielone Maczki przy ul. Skwerowej. | 237 434 zł | ul. Skwerowa | zagospodarowanie skweru | WIM | 212.835,48 zł |
| XVII/4 | Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny czyli rewitalizacja skweru wzdłuż ul. Krakowskiej. | 80 000 zł | ul. Krakowska | zagospodarowanie skweru | WIM | 91.324,25 zł |
| XVII/1 | Przystosowanie remizy OSP Cieśle do celów kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. | 10 000 zł 5 tys. gmina 5 tys. OSP | ul. Kolonia Cieśle | stoły do gier | WKP | 4941,62 zł |
| XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY 1 400 000 zł |
| XVIII/2/S | Modernizacja boiska szkolnego – SP 23, ul. Jagiełły. | 700 000 zł | ul. Jagiełły 51 | boisko | WIM | 722.842,89 zł |
| XVIII/8/S | Nasza wspólna przestrzeń - integracja poprzez sport i rekreację - wielofunkcyjne boisko sportowe – SP 38, ul. BMC . | 700 000 zł | ul. BMC | boisko | WIM | 801.941,60 zł |
| XVIII STREFA EDUKACJI - PRZEDSZKOLA 600 000 zł |
| XVIII/11/P | Wymarzony plac zabaw - PM 59, ul. Długosza. | 200 000 zł | ul. Długosza | plac zabaw | WIM | 212.768,69 zł |
| XVIII/2/P | Remont alejek i chodników w ogrodzie schodów wejściowych do budynku oraz bramki wejściowej PM 46, ul. Koszalińska. | 200 000 zł | ul. Koszalińska | alejki | MZUK | 162 389,26 zł |
| XVIII/10/P | Edukacyjny Ogród Przedszkolny - PM 57, ul. Gospodarcza. | 200 000 zł | ul. Gospodarcza | Ścieżka sensoryczna | WIM | 312.357,39 zł |
| Przedszkolny Budżet Obywatelski | 100.000 zł |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski | 400.000 zł |
| Promocja Budżetu Obywatelskiego | 50.000 zł |
| suma | 7.721.014,52 zł |