Informacja dotycząca gospodarki mieszkaniowej realizowanej przez  SIM Zagłębie sp. z o.o.

SIM Zagłębie sp. z o.o. została powołana w celu realizacji społecznego budownictwa czynszowego, obejmującego budowę i eksploatację mieszkań przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie posiadają zdolności kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na rynku komercyjnym.

# 1. Inwestycja zakończona – Sosnowiec, ulica mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 156–156A.

Inwestycja została zrealizowana jako przedsięwzięcie nr 1 SIM Zagłębie sp. z o.o. Na nieruchomości wniesionej aportem przez Krajowy Zasób Nieruchomości powstały 94 lokale mieszkalne.

Realizacja inwestycji została sfinansowana przy wykorzystaniu:

- preferencyjnego kredytu SBC BGK w wysokości 16 333 415 zł,

- wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 4 736 203,39 zł,

- środków Funduszu Dopłat w wysokości 13 760 463,62 zł,

- partycypacji przyszłych najemców w wysokości 9 017 452,35 zł.

Inwestycja została ukończona i znajduje się w fazie eksploatacji oraz zarządzania przez SIM Zagłębie sp. z o.o.

Każdy lokal mieszkalny posiada przypisaną komórkę lokatorską. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wszystkie lokale mieszkalne zostały zasiedlone, co potwierdza pełne wykorzystanie zasobu mieszkaniowego inwestycji.

W budynku funkcjonuje kotłownia w układzie hybrydowym wykorzystującą odnawialne źródło ciepła - powietrzne pompy ciepła zasilane z paneli PV wspomagane okresowo piecami gazowymi. Takie rozwiązanie zapewnia wysoki stopień wykorzystania odnawialnej energii słonecznej wykorzystanej do zasilania zasobników ciepłej wody użytkowej.

W okresie grzewczym szczytowym źródłem ciepła pozostają powietrzne pompy ciepła zasilane z sieci energetycznej dodatkowo wspomagane szczytowym źródłem

z kotłowni gazowej. W celu zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń zastosowano wentylatory wywiewne wyposażone w czujniki higrosterowane.

Budynek został zaprojektowany i wykończony zgodnie ze standardami określonymi                          w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U.2019.457 z dnia 2019.03.08).

## Struktura mieszkań według powierzchni użytkowej

| Kategoria lokali | Powierzchnia | Charakterystyka | Liczba lokali |
| --- | --- | --- | --- |
| Małe | od 42,00 m² do 45,99 m² | Najliczniejsza grupa mieszkań – dominują lokale o powierzchni ok. 44–45 m² | 47 |
| Średnie | od 46,00 m² do 49,99 m² | Stabilna grupa lokali o średnim metrażu ok. 47,5 m² | 24 |
| Duże | od 58,00 m² do 61,00 m² | Przestronne lokale rodzinne, najczęściej o powierzchni ok. 58,5 m² | 21 |
| Bardzo duże | powyżej 80,00 m² | Lokale o największej powierzchni użytkowej – wartości odstające: 84,77 m² oraz 84,61 m² | 2 |

| Struktura miejsc postojowych | Liczba |
| --- | --- |
| Miejsca postojowe dla mieszkańców | 115 |
| Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami | 5 |

## Obowiązująca stawka czynszu

| Składnik czynszu | Stawka | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Spłata kredytu | 12,95 zł | 57,10% |
| Koszty utrzymania czystości i konserwacji | 4,53 zł | 19,97% |
| Koszty mediów części wspólnej | 1,00 zł | 4,41% |
| Ubezpieczenie i podatki | 1,20 zł | 5,29% |
| Koszty zarządzania | 2,00 zł | 8,82% |
| Odpis na fundusz remontowy | 1,00 zł | 4,41% |
| Łącznie | 22,68 zł/m² | 100% |

## Planowana stawka czynszu od 1 września 2026 roku

| Składnik czynszu | Stawka | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Spłata kredytu | 16,39 zł | 67,73% |
| Koszty eksploatacji | 6,81 zł | 28,14% |
| Fundusz remontowy | 1,00 zł | 4,13% |
| Łącznie | 24,20 zł/m² | 100% |

2. Planowana inwestycja – Sosnowiec, ulica Popiełuszki.

SIM Zagłębie sp. z o.o. prowadzi przygotowania do realizacji kolejnej inwestycji mieszkaniowej na terenie Sosnowca przy ulicy Popiełuszki.

Nieruchomość została wniesiona aportem do Spółki przez Gminę Sosnowiec aktem notarialnym z dnia 22 grudnia 2025 roku i obejmuje działki nr 1116/1 oraz 1117/1        o łącznej powierzchni 0,6861 ha.

Zgodnie z tegorocznym Planem Rzeczowo-Finansowym inwestycja znajduje się obecnie na etapie koncepcji i przygotowania procesu inwestycyjnego. Dla przedsięwzięcia prowadzone są działania związane z analizą potencjału inwestycyjnego nieruchomości oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Planowana inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju społecznego budownictwa czynszowego realizowaną przez SIM Zagłębie sp. z o.o., której celem jest zwiększanie dostępności mieszkań o umiarkowanych kosztach najmu dla mieszkańców.

Jednocześnie Spółka kontynuuje działania zmierzające do rozwoju kolejnych inwestycji mieszkaniowych.

Dalszy rozwój społecznego budownictwa czynszowego realizowanego przez SIM Zagłębie sp. z o.o. będzie stanowił ważny element zwiększania dostępności mieszkań dla mieszkańców regionu oraz wzmacniania lokalnej polityki mieszkaniowej prowadzonej przez samorządy.