[bookmark: _Hlk206666264]
[image: Obraz zawierający Czcionka, tekst, Grafika, logo

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]         [image: Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, linia

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]

[bookmark: _Hlk206500151]l.dz.1301.CUW.2026					         	          Sosnowiec, dn. 16.06.2026 r.

KOMISJA OŚWIATY
RADY MIEJSKIEJ 
W SOSNOWCU

W związku z posiedzeniem Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 23.06.2026 r. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych przekazuje informacje dotyczące pkt. 2 „Informacja o przygotowaniach do wakacyjnych remontów w placówkach oświatowych.”

Pracownicy działu technicznego Centrum Usług Wspólnych realizują remonty planowane, usuwają awarie oraz przeprowadzają modernizacje w sposób ciągły przez cały rok kalendarzowy. Do tej pory zespół zrealizował około 35 000 zleceń, z których 1600 wymagało szczególnego zaangażowania oraz specjalistycznych nakładów pracy ze względu na swój stopień skomplikowania.
W ramach zadań o szczególnym charakterze przeprowadzono szereg kompleksowych prac malarskich i renowacyjnych. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 odnowiono metalowe schody oraz pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami, a także pomalowano 
10 pomieszczeń dydaktycznych. Prace malarskie objęły również wymagające i intensywnie użytkowane klatki schodowe w Przedszkolach Miejskich nr 29 i 47. Z kolei w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 renowacji poddano 19 sztuk latarni parkowych, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa wokół obiektu.
Duży nacisk położono na naprawę elewacji oraz posadzek w placówkach oświatowych. Prace tynkarskie i uzupełnianie ubytków zewnętrznych ścian zrealizowano w Przedszkolu Miejskim nr 2, a także w Szkołach Podstawowych nr 9, 35 i 46. Gruntowną renowację połączoną 
z cyklinowaniem podłóg i malowaniem ścian wykonano w pięciu salach Przedszkola Miejskiego nr 39 , czterech salach Przedszkola Miejskiego nr 59 i dwóch Przedszkola Miejskiego nr 55. Podobny, szeroki zakres prac zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 12, gdzie całkowicie odnowiono powłoki malarskie ścian i wycyklinowano podłogę w sali gimnastycznej.

W zakresie infrastruktury budowlanej i instalacyjnej przeprowadzono m.in. naprawę instalacji odgromowej w Przedszkolu Miejskim nr 20, naprawę obróbki dekarskiej kominów oraz części poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 14, a także wymianę okien kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 57. Do szczególnie wymagających przedsięwzięć należało zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla 19 klimatyzatorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz remont 22 kominów w Szkole Podstawowej nr 12. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprawiono w Szkole Podstawowej nr 22, którą wyposażono w nowe hydranty wewnętrzne.
Istotną część działań stanowiły modernizacje węzłów sanitarnych, stref wejściowych oraz infrastruktury sportowej. W Szkole Podstawowej nr 19 całkowicie zmodernizowano wejście główne do budynku. W Szkole Podstawowej nr 23 zakończył się natomiast generalny remont łazienki, obejmujący wyburzenie ceglanych ścianek działowych, montaż lekkich kabin systemowych, całkowitą wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, a także ułożenie nowej glazury i montaż nowoczesnej armatury. Na zewnątrz obiektów zamontowano nowe bramki na boisku poliuretanowym w Szkole Podstawowej nr 18, gdzie wykonano również płytę z kostki brukowej pod zewnętrzne zadaszenie. Dodatkowo przy boiskach Szkół Podstawowych nr 1 i 19 pojawiły się nowe piłkochwyty.
Obecnie działania koncentrują się na modernizacji szatni w Szkołach Podstawowych nr 4 i 36. Prace te obejmują demontaż dawnych boksów z krat, renowację ścian oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji, co pozwoli na montaż nowoczesnych szafek uczniowskich. Jednocześnie w Przedszkolu Miejskim nr 19 trwa wymiana glazury i terakoty w kuchennym pomieszczeniu magazynowym, a w Przedszkolu Miejskim nr 47 realizowany jest remont sali „Wiewiórek” połączony z wymianą paneli podłogowych.
W okresie najbliższych wakacji letnich zaplanowano realizację zadań najbardziej uciążliwych i niemożliwych do wykonania w trakcie roku szkolnego ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i ciągłości pracy placówek. W Zespole Szkół nr 2 zaplanowano odnowienie sali gimnastycznej, w tym wymianę mocowań słupków do siatkówki, cyklinowanie i malowanie. W Szkołach Podstawowych nr 17 i 27 nastąpi wymiana łącznie 34 

sztuk drzwi wewnętrznych. Prace w obiekcie basenowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 obejmą odnowienie i malowanie hali niecki basenowej wraz z miejscową naprawą warstwy polimocznika. W Przedszkolu Miejskim nr 19 oraz w Szkole Podstawowej nr 9 przeprowadzone zostaną modernizacje i remonty pomieszczeń kuchni i jadalni połączone 
z wymianą instalacji i płytek ściennych, przy czym w Szkole Podstawowej nr 9 odnowione zostaną również schody zewnętrzne. Kompleksowy remont przejdzie także wentylatornia oraz instalacje wentylacyjne kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 47. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zamontowanych zostanie 12 hydrantów wraz z dostosowaniem instalacji wodnej. Pozostałe placówki przedszkolne zostaną odnowione i pomalowane zgodnie z przyjętym harmonogramem ich czasowego zamknięcia 
w okresie wakacyjnym, w ramach bieżących działań wynikających z potrzeb placówki, zlecanych według ich istotności przez dyrektorów szkół i przedszkoli.
Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z MZUK Sosnowiec, Sosnowieckimi Wodociągami oraz MPGK.
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