Realizacja zadań w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i zielonej przestrzeni w okresie 2024-2026r.
Materiał na posiedzenie Komisji
	Lp.
	Nazwa zadania oraz ul.
	Opis zadania
	Realizacja

	Zadania zrealizowane

	1
	ul. Wagowa – „Zielony Zakątek. Aleja Róż”
	Dosadzenie brakujących roślin oraz zagospodarowanie nowego skwerku na terenie dotychczas przedeptanym: nasadzenia drzew, krzewów i bylin, utwardzenie terenu, montaż małej architektury.
	Zrealizowano 

	2
	ul. Wagowa – „Zielony Pasaż”
	Nasadzenia roślin, montaż elementów małej architektury.
	Zrealizowano 

	3
	ul. Wojska Polskiego – SP nr 15, „Strefa relaksu pod chmurką”
	Nasadzenia roślin, montaż małej architektury: leżaki, altana, huśtawki miejskie.
	Zrealizowano 

	4
	Rondo, ul. Lenartowicza
	Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.
	zrealizowano

	5
	Rondo, ul. Wawel
	Nasadzenia drzew i krzewów.
	zrealizowano

	6
	Rondo, ul. Blachnickiego – „Kibice Zagłębia”
	Nasadzenia roślin wraz z ustawieniem figur przedstawiających sportowców.
	zrealizowano

	7
	Rondo, ul. Bora-Komorowskiego
	Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.
	zrealizowano

	8
	Centrum, ul. Warszawska
	Zwiększenie powierzchni zielonej poprzez nasadzenia drzew i krzewów.
	zrealizowano

	9
	Bloki, ul. Warszawska
	Poprawa jakości zieleni poprzez nasadzenia krzewów.
	zrealizowano

	10
	Skwer ZNP, ul. Będzińska
	Utwardzenie terenu, montaż małej architektury, nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz ustawienie kamienia pamiątkowego.
	zrealizowano

	11
	Skwer, ul. Orla
	Zwiększenie powierzchni zielonej poprzez nasadzenia drzew, krzewów i bylin.
	zrealizowano

	12
	ul. Małachowskiego
	Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wzdłuż ulicy.
	zrealizowano

	13
	Bulwary Czarnej Przemszy – „Zielona Przestrzeń” (WFOŚiGW)
	Nasadzenia bylin zadarniających pod drzewami – ok. 7 500 sadzonek.
	zrealizowano

	14
	Park Kępa / Malczewskiej / Malinowej
	Remont alejek parkowych wraz z rekultywacją trawników i nasadzeniami roślin.
	zrealizowano

	Zadania planowane

	15
	Park Białostocka (nowo budowany)
	W ramach realizacji założenia parkowego planuje się wprowadzenie zieleni wysokiej poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew, takich jak brzozy, klony, lipy i dęby. Ponadto na wyznaczonych rabatach przewidziano nasadzenia krzewów ozdobnych, bylin oraz traw ozdobnych, które wzbogacą walory estetyczne i przyrodnicze terenu.
Projekt obejmuje również założenie łąk kwietnych oraz przeprowadzenie rekultywacji istniejących trawników, co przyczyni się do poprawy jakości zieleni oraz zwiększenia bioróżnorodności obszaru.

W projekcie uwzględniono również liczną mała architekturę w tym ławki parkowe, siedziska, leżaki miejskie 
	2026-2028

	16
	Białostocka Park – WFOŚiGW „Zielona Przestrzeń – 3 edycja”, „Szamanie na trawie. Białostocka Park”
	W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie sadu miejskiego, obejmującego nasadzenia tradycyjnych, w tym starych odmian drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie oraz pigwy. Uzupełnieniem kompozycji będą nasadzenia krzewów o jadalnych owocach, w szczególności derenia jadalnego oraz róż owocowych.
Projektowany sad miejski będzie pełnił funkcje przyrodnicze, krajobrazowe, edukacyjne i rekreacyjne, przyczyniając się do zachowania różnorodności starych odmian drzew owocowych, zwiększenia bioróżnorodności oraz stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku i edukacji mieszkańców.

W projekcie uwzględniono również mała architekturę w postaci ławek parkowych 

	 2026-2027

	17
	Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego realizowanego w 2026 r.
	Planowane nasadzenia zieleni w ramach projektu BO wyłonionego do realizacji w 2026 roku, ul. Gałczyńskiego „Rozbrykaniec cz.3 – ścieżka dla zdrowia”
	2026



